AutoGrader Beta 作业代码自动评分系统

第九周 Firejail 沙箱验证成果物

项目阶段：Demo 原型完善与安全验证阶段

任务名称：Firejail 沙箱接入验证与成果整理

整理日期：2026年5月12日

成果物用途：作为第九周周报对应成果物，说明沙箱任务完成情况、验证结果和后续计划

一、本周任务目标

第九周暂不推进完整模块联调，优先完成沙箱相关工作。本周目标是让沙箱任务从“方案说明”推进到“可重复验证”，并形成可提交的周报成果物。

二、本周完成内容

• 新增沙箱验证脚本：demo/backend/scripts/verify_sandbox.py。

• 脚本支持 local 和 firejail 两种模式，可输出 Markdown 验证报告。

• 完成 local 模式验证，覆盖静态检查、命令行题、文件题、函数题、断言题和超时场景。

• 完成 Firejail 不可用场景验证，确认当前 Windows 环境下不会导致后端崩溃，而是返回受控错误提示。

• 生成第九周沙箱验证报告和总结文档。

三、验证结果

1. local 模式

• static_forbidden_import：通过，能够拦截危险 import。

• static_forbidden_call：通过，能够拦截 eval 等危险调用。

• cli_case：通过，命令行输入题可正常评测。

• file_case：通过，文件读写题可正常评测。

• function_case：通过，函数调用题可正常评测。

• assertion_case：通过，断言测试题可正常评测。

• timeout_case：通过，死循环可被识别为 TLE。

2. firejail 模式

• 当前 Windows 环境未安装 Firejail，因此无法完成真实 Linux 隔离运行。

• 强制切换 firejail 模式后，系统返回明确错误：Firejail sandbox is enabled but not available。

• 验证结论：Firejail 不可用时，评测服务能够受控返回错误，不会导致后端服务崩溃。

四、当前阶段结论

当前 Demo 已经具备基础静态安全检查、local/firejail 模式配置、Firejail 资源限制参数和可重复执行的沙箱验证脚本。本地已验证基础评测链路与 Firejail 不可用时的受控错误处理。

需要注意的是，当前环境尚未完成 Linux/WSL 下 Firejail 真实隔离验证，因此不能表述为“Firejail 沙箱已经完整部署完成”。更准确的表述是：当前 Demo 已完成 Firejail 沙箱接入方案、配置项和验证脚本，后续将在 Linux/WSL 环境中继续验证完整隔离效果。

五、相关成果文件

• demo/backend/scripts/verify_sandbox.py：沙箱验证脚本。

• demo/docs/firejail-sandbox-verification-week09-local.md：local 模式验证报告。

• demo/docs/firejail-sandbox-verification-week09-firejail.md：firejail 模式受控错误验证报告。

• demo/docs/firejail-sandbox-week09-summary.md：第九周沙箱任务总结。

• demo/docs/firejail-sandbox.md：Firejail 沙箱配置说明。

六、后续计划

• 准备 WSL Ubuntu 或 Linux 服务器环境。

• 安装 Firejail 并设置 AUTOGRADER_JUDGE_SANDBOX=firejail。

• 重新执行 verify_sandbox.py --sandbox firejail。

• 继续验证网络访问、文件越界访问、进程数量、超大输出等异常场景。

• 根据测试结果完善正式系统沙箱策略和日志记录。