第12组项目实施方案汇报教师评语与建议总结

本次《AutoGrader作业代码自动评分系统B1模块项目实施方案》汇报后，根据老师的点评与建议，梳理出以下核心优化建议及整改方向，作为后续项目推进的重要依据。

- 明确各模块责任人：需对项目全流程各阶段、各细分模块的工作责任人进行明确划分，确保每项工作任务都有对应的负责人，避免责任模糊、推诿等问题，保障项目执行过程中的高效推进与问题追溯。

- 调整设计阶段的时间规划：将项目设计阶段整体集中至项目推进前3周完成，压缩设计周期，为后续前端开发、接口联调等核心阶段预留充足时间，同时确保设计工作的连贯性，避免设计阶段拖沓影响整体项目进度。

- 与其他模块进行时间线对接：与其他模块小组进行深度沟通，梳理各模块项目推进关键节点，对齐协作的时间线，明确接口对接、数据交互等关键协作环节的时间节点与交付要求，保障跨模块工作衔接顺畅。

- 彻底规避接口协作风险：针对接口设计、对接等潜在风险，与B2、B4模块小组进行充分商讨，共同制定标准化、规范化的接口设计方案与对接流程，提前明确接口参数、数据格式、调用方式、返回值规范等核心内容，形成书面确认文档，从源头规避接口不一致、对接不畅等问题，确保接口协作零风险。

- 规范并合理使用项目仓库：建立项目仓库的标准化使用规范，明确仓库的文件目录结构、代码提交规则、版本管理方式、文档存储要求等内容，要求团队成员严格遵循规范使用仓库，实现项目代码、文档、设计稿等资源的统一管理、高效协作与可追溯，提升团队协作效率。