| 文档状态 | 保密级别 |  |
| --- | --- | --- |
| [ √ ]草稿 [ ]修订 [ ]发布 | 文档编号 |  |
|  | 管理部门 |  |
|  | 修订年月 |  |
|  | 版本号 |  |

AutoGrader作业代码自动评分系统

B4模块实施方案

第七组：郭仕恒、许泽文、孙振阳

2026年3月18日

目录

1.	项目背景	3

2.	项目目标	3

3.	项目范围	3

4.	项目总体计划	4

5.	项目组织架构	4

5.1.	项目职责分工	5

6.	项目风险点	5

6.1.	项目风险分析	5

7.	项目管理规范	6

7.1.	项目沟通	6

- 项目背景

在计算机编程教育中，传统人工批改存在工作量大、反馈滞后且标准不统一等痛点。AutoGrader (Beta) 旨在通过 BS 架构与沙盒技术，构建一套集代码提交、自动化测评与成绩分析于一体的系统。

B-4 模块作为全系统的“数据中枢”，承担着数据持久化、协议标准化与权限管控的核心任务。在 1vCPU/512MB RAM 的严苛硬件环境下，B-4 模块必须通过轻量化架构与异步 IO 技术，解决跨模块联调中的数据闭环问题，为 B-1 的展示及 B-2/B-3 的测评提供稳定、高效的底层支撑。

- 项目目标

该项目目前处于初期开发研究阶段，当前主要研究工作内容有以下几点：

- 构建轻量化数据库模型，确保 512MB 环境下的数据持久化；

- 定义标准 RESTful 接口协议，实现全模块数据闭环；

- 开发安全鉴权与异步分发逻辑，保障受限资源下的系统稳定运行。

- 项目范围

项目范围涵盖业务与系统双重维度。业务上，主导用户权限体系（RBAC）构建，实现学生名单导入、评测全生命周期追踪及多维成绩报表支撑；系统上，针对 512MB 内存环境设计轻量化数据库模型，并开发基于 FastAPI 的异步 RESTful 接口网关，统一 B-1 至 B-3 模块间的数据协议。此外，还负责 10GB 存储空间的配额管理与自动化数据备份清理，确保受限资源下的系统数据闭环与稳定运行。

- 项目总体计划

| 研究阶段 | 起止时间 | 核心任务 | 阶段目标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划与需求分析阶段 | 第1-2周 | 数据协议确认、API 格式定义 | 明确系统交互标准与接口规范 | 郭仕恒 |
| 系统设计阶段 | 第3-5周 | 数据库（DB）设计、E-R 模型建表 | 数据库架构图、逻辑数据模型 | 郭仕恒 |
| 开发与实现阶段 | 第4-7周 | 核心 API 开发、用户权限控制、消息中间件异步逻辑、存储管理 | 各模块功能代码、CRUD 接口、自动化清理备份逻辑 | 孙振阳、许泽文 |
| 集成与测试阶段 | 第5-8周 | 模块联调、系统验收测试、Bug 修复 | 稳定的系统集成版本、缺陷修复报告 | 郭仕恒、孙振阳、许泽文 |
| 文档整理与维护阶段 | 第6-9周 | 各阶段文档整理、最终项目总结 | 技术文档、用户手册、项目总结报告 | 郭仕恒、孙振阳、许泽文 |

- 项目组织架构

本项目组织结构如下图所示：

  - 项目职责分工

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 架构与质量负责人(组长) | 郭仕恒 | - 负责系统顶层设计、协议标准及最终交付质量。 |
| 后端核心开发岗 | 孙振阳 | - 负责业务逻辑实现、API 开发及异步任务调度。 |
| 安全与运维保障岗 | 许泽文 | - 负责用户访问安全、权限隔离及底层存储维护。 |
| 跨组协同岗 | 全体成员 | - 负责模块间集成测试与项目标准化文档建设。 |

- 项目风险点

  - 项目风险分析

本项目生命周期模型如下图所示：

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 硬件资源受限（512MB 内存） | 系统不稳定、部分模块不可用 | 采用轻量化 FastAPI 异步架构，优化数据库连接池。 |
| 跨模块接口对接不匹配 | 项目延期 | 提前发布 Swagger API 标准文档，实行严格的接口版本管理。 |
| 数据安全性。 | 敏感数据泄露，或因硬件故障/误删导致核心数据库丢失 | 实施数据库定期自动备份，关键信息加密存储。 |

- 项目管理规范

  - 项目沟通

- 周会

每周三上午,周会内容主要包括：

  - 通报进度

  - 讨论问题 ,风险以及变更

- 周报

周会结束的一周内提交周报，周报内容包括：

  - 本周进度,下周计划

  - 主要问题、风险和变更

- 项目汇报会

  - 在完成需要分析、设计、上线准备时召开项目汇报向上层汇报项目情况

- 项目沟通会

遇有变更或重大分歧，则根据情况召开沟通会