## Slide 1
AutoGrader作业代码自动评分系统
B4模块实施方案
第七组：郭仕恒、许泽文、孙振阳
日期：2026年3月18日

## Slide 2
项目背景、目标、范围
项目总体计划
项目风险点与对策
项目组织架构
CONTENTS
目录

## Slide 3: 项目背景、目标、范围
PART
01

## Slide 4: 项目背景、目标、范围
项目背景
总体计划
组织架构
风险对策
项目背景
针对 B/S 架构评分系统，解决多用户并发、异构代码测评的数据存储问题。
构建稳定、安全、轻量级的后端数据中枢。
负责用户鉴权、学生信息管理、题库维护、测评结果持久化及 API 接口定义。
项目目标
项目范围

## Slide 5: 项目总体计划
PART
02

## Slide 6: 项目总体计划
项目背景
总体计划
组织架构
风险对策
第 1-3 周为设计期，第 4-9 周为核心开发期，第 10-12 周为跨模块联调与优化期

## Slide 7: 项目组织架构
PART
03

## Slide 8: 项目组织架构
项目背景
总体计划
组织架构
风险对策
技术选型
开发语言: Python 3.10+ (后端核心语言)
Web 框架: FastAPI (高性能、异步 I/O，非常适合轻量级服务)
数据库: PostgreSQL (稳定可靠的关系型数据库，性能优秀)
用户鉴权: JWT (JSON Web Tokens，实现无状态身份验证，节省服务器资源)
核心技能模块划分
B-4-1：用户与权限 API 模块
实现用户注册、登录、Token 颁发与验证。负责教师、学生、管理员的权限控制逻辑。
B-4-2：题库与代码存储管理模块
定义题目数据结构。代码文件的安全存储与路径管理。
B-4-3：成绩分析与数据维护模块
接收评分结果。提供多维度的成绩查询、统计与备份接口。
人员分工
郭仕恒（组长/接口定义）、许泽文（数据库/安全）、孙振阳（业务 API 开发）。

## Slide 9: 项目风险点和对策
PART
04

## Slide 10: 项目风险点与对策
项目背景
总体计划
组织架构
风险对策
硬件资源受限（512MB 内存）
对策： 采用轻量化 FastAPI 异步架构，优化数据库连接池。
风险一
跨模块接口对接不匹配
对策： 提前发布 Swagger API 标准文档，实行严格的接口版本管理。
风险二
风险三
数据安全性。
对策： 实施数据库定期自动备份，关键信息加密存储。

## Slide 11
谢谢大家!
第七组：郭仕恒、许泽文、孙振阳
日期：2026年3月18日